附件

第二轮省级生态环境保护督察第二十九项

整改任务完成情况表

| 整改任务 | 第二轮省级生态环境保护督察第二十九项整改任务：抽查桂祥化工、意龙印染、永丰纸业等24家企业，均不同程度存在危险废物长期贮存、危险废物管理不规范等问题。 |
| --- | --- |
| 整改责任单位 | 五通桥区、沙湾区、峨眉山市、犍为县、井研县、夹江县、沐川县、峨边彝族自治县、马边彝族自治县党委、政府，乐山高新区党工委、管委会 |
| 整改目标 | 对24家企业开展专项整治，督促企业加强危险废物规范化管理，按要求规范收集、贮存、转运、处置危险废物。 |
| 整改措施 | 立即对抽查的24家企业危险废物长期贮存、危险废物管理问题进行整改，督促危废产生和收集单位及时清理库存，督促指导涉危企业严格规范危废的收集和贮存，对危废转运和处置严格按照联单制管理。2020年12月底前完成6家企业整改（已完成），其中犍为县2家、峨边彝族自治县4家；2021年2月底前完成6家企业整改（已完成），其中峨眉山市3家、井研县2家、沐川县1家；2021年7月底前完成12家企业整改，其中五通桥区3家、沙湾区1家、峨眉山市1家、夹江县4家、马边彝族自治县2家、乐山高新区1家。 |
| 整改主要工作 及成效 | 10个县（市、区）对24家企业进行了督促指导，开展了现场核查，企业均按要求及时清理库存，规范危废的收集和贮存，对危废转运和处置严格按照联单制管理。 |